3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do:

Chọn Start–Stop–Continue.Lý do: Vì buổi họp chỉ có 45 phút, vấn đề đã rõ ràng và cả nhóm muốn có ngay các hành động cụ thể để áp dụng vào Sprint tiếp theo, kỹ thuật này giúp hướng thẳng đến các hành động thực tiễn nhất.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Thói quen dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint gây rủi ro cao, cần dừng lại. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop. (Viết lại để tránh đổ lỗi cá nhân, tập trung vào sự việc). |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Retrospective. Chuyển thẻ này cho PO Thảo để đưa vào Product Backlog xử lý như một tính năng cải tiến hoặc bug. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Cần bắt đầu cập nhật ngay yêu cầu này vào tài liệu DoD để áp dụng cho Sprint sau. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi phát hiện muộn nên chưa Done. | Quy trình (Process) | Do quy trình làm việc (workflow) đang để việc code xong hoàn toàn mới chuyển sang test, dẫn đến "nút thắt cổ chai" (bottleneck) ở cuối Sprint. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev và Tester thống nhất kiểm thử cuốn chiếu: Code xong API/chức năng nhỏ nào sẽ test ngay phần đó (chậm nhất là ngày thứ 5 của Sprint). | Cả Development Team | Tại các buổi Daily Scrum hàng ngày. | Các task/sub-task kiểm thử được chuyển sang cột "In Progress" và "Done" đều đặn từ giữa Sprint trên bảng công việc. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do:

Loại H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo).Lý do: Trong Agile, Scrum Team là đội nhóm tự quản (self-managing); Scrum Master đóng vai trò điều phối (facilitator) chứ không phải người quản lý để đưa ra quyết định thay hay giao việc cho nhóm.

Lời mở đầu:

"Chào mọi người, Sprint vừa rồi chúng ta đã làm việc rất vất vả nhưng cũng có vài vướng mắc khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta ngồi lại đây để cùng mổ xẻ vấn đề và tìm cách cải tiến quy trình cho Sprint sau; nguyên tắc của buổi họp là tập trung vào sự việc và giải pháp, tuyệt đối cởi mở và không đổ lỗi cá nhân nhé."